# Análisis Estratégico y Gestión de Riesgos

Institución: Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield

Carrera: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Asignaturas: Ingeniería del Software

Proyecto: Sistema de control de prestaciones de área técnica

## 4.1 Matriz FODA Aplicada al Proyecto TI

El siguiente análisis evalúa la viabilidad del proyecto, considerando tanto la capacidad técnica del equipo interno como el contexto y las condiciones del establecimiento educativo.

| Análisis Interno (Equipo y Producto) | Análisis Externo (Contexto y Entorno) |
| --- | --- |
| ### Fortalezas - Acceso directo a usuarios: El equipo tiene contacto inmediato con los stakeholders principales (encargados, docentes) por pertenecer a la misma institución. - Roles definidos: El equipo cuenta con una estructura multidisciplinaria clara para abarcar análisis, diseño, desarrollo y control de calidad. - Conocimiento del problema: Comprensión profunda del proceso manual actual y sus deficiencias (pérdida de trazabilidad entre turnos). | ### Oportunidades - Digitalización institucional: Primer paso para modernizar los procesos de la escuela que actualmente funcionan en papel. - Integración tecnológica: Posibilidad de incorporar escaneo de códigos de barras para agilizar entregas y recepciones. - Escalabilidad: Un sistema exitoso en el área técnica y biblioteca puede ser adaptado posteriormente a otras áreas de la institución. |
| ### Debilidades - Presupuesto nulo: El proyecto depende enteramente de herramientas gratuitas, de código abierto o desarrollo propio, sin fondos para licencias de software o hardware adicional. - Restricción temporal: Plazo estricto de desarrollo de 3 meses que limita la cantidad de funcionalidades (features) que se pueden incluir en la primera versión. | ### Amenazas - Resistencia al cambio: Riesgo de que los encargados del área técnica boicoteen el sistema y decidan continuar operando de forma verbal o en papel. - Infraestructura de hardware: Fallos en la red del colegio o en la computadora de la biblioteca que impidan el acceso al sistema en momentos críticos de cambio de turno. |

## 4.2 Matriz de Riesgos (Impacto / Probabilidad)

Para garantizar el éxito y la continuidad del software, se han identificado los siguientes riesgos metodológicos y técnicos, evaluados según su probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto sobre el proyecto, junto con sus planes de mitigación.

| Riesgo Potencial | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación (Acción Preventiva / Reactiva) |
| --- | --- | --- | --- |
| Boicot o rechazo por parte del usuario principal: El encargado de área técnica se niega a utilizar el software por considerarlo más lento que anotar en papel. | Media | Alto | Mitigación: Involucrar activamente al usuario en el prototipado (UI/UX). Diseñar una interfaz minimalista, con un panel principal de acceso rápido, y asegurar que cargar un préstamo tome menos clics y tiempo que escribirlo a mano. |
| Pérdida de datos e historial de préstamos: Falla del servidor local, corte de energía prolongado o corrupción de la base de datos que borre los préstamos activos. | Baja | Alto | Mitigación: Configurar respaldos (backups) automáticos de la base de datos. Si la arquitectura lo permite, alojar el sistema en la nube o mantener un registro redundante exportable (HU09). |
| Desviación del cronograma (Scope Creep): Retrasos en el desarrollo que impidan finalizar el sistema operativo en el plazo exigido de 3 meses. | Media | Medio | Mitigación: Utilizar metodologías ágiles dividiendo el desarrollo en Sprints. Enfocarse estrictamente en construir primero el MVP (Producto Mínimo Viable) con las Épicas 1 y 2, dejando reportes complejos para el final. |
| Fallo en la integración del lector de código de barras: Incompatibilidad de hardware o dificultad técnica para escanear las herramientas rápidamente. | Media | Medio | Mitigación: Desarrollar el sistema con una funcionalidad de búsqueda predictiva (autocompletado por teclado) como método principal o de contingencia, asegurando que el sistema no dependa exclusivamente del escáner. |
| Problemas de Accesibilidad y Usabilidad (WCAG): La interfaz resulta ilegible o cansadora para los usuarios durante turnos largos, dificultando la transición rápida. | Baja | Medio | Mitigación: Aplicar estrictamente normas de alto contraste visual desde el diseño inicial. Implementar navegación completa por teclado (Tab, Enter) para no depender del mouse en la carga de formularios repetitivos. |